
Documentation associée à un projet logiciel

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((

	Contenu du document
« PLAN DE DEVELOPPEMENT LOGICIEL »


· Identification du projet logiciel et objet du document.

· Documents de référence : identifier les documents d’entrée, tout document qui est mentionné dans la suite du document.

· Organisation et besoins en ressources humaines :

· Identifier les intervenants : l’équipe, les interlocuteurs, les partenaires, le comité de pilotage ; définir la fonction, le rôle et les responsabilités de chacun.

· Définir les besoins en personnel et les solutions prévues : recrutement, sous-traitance, formation …

· Identifier les contraintes, par exemple la date ou le taux de disponibilité d’une personne.

· Organisation et besoins en ressources matérielles :

· Identifier les moyens matériels informatiques et outils logiciels à mettre en place pour le développement.

· Identifier les contraintes : disponibilité de matériel, délais de commande, date de livraison d’un composant logiciel …

· Méthodes de suivi et qualité :

· Définir la mise en place de réunions d’avancement et de suivi, réunions de comité de pilotage, réunions avec le commanditaire ...

· Définir la mise en place de revues.

· Plan de test : selon le choix de rédaction retenu, il peut être fait référence aux documents de plan de test, ou alors insérer ici le plan de test.
· Planification et échéances :

· Identifier les dates contractuelles et toute autre échéance.

· Identifier les tâches et planifier leur enchaînement.

· Identification de la documentation qu’il est prévu de produire (le dossier de documentation logicielle).

	Contenu du document
« PLAN DE TEST LOGICIEL »


Il y a théoriquement un plan de test par activité de test (tests de phase de validation, tests d’intégration, tests unitaires, …). Il est souvent fait le choix d’insérer les plans de tests dans le plan de développement logiciel.

· Identification du projet logiciel et objet du document.

· Documents de référence : identifier les documents d’entrée, tout document qui est mentionné dans la suite du document.

· Moyens des tests : identifie l’environnement nécessaire à la mise en œuvre des tests. Il s’agit de l’environnement en terme de ressources humaines et de l’environnement matériel (équipement, postes de travail, systèmes d’exploitation, outils logiciels, notamment s’il est prévu de développer un logiciel spécifique pour les tests …).
· Stratégie de tests : identifie les classes des tests à effectuer, définit la couverture de test exigée.
· Prévision et planification des tests : donne l’échéancier des tests.

	Contenu du document
« PLAN QUALITE LOGICIEL »


· Identification du projet logiciel et objet du document.

· Documents de référence : identifier les documents d’entrée, tout document qui est mentionné dans la suite du document.

· Dictionnaire du projet : définition de termes et abréviations utilisés sur le projet.

Définition des mesures concernant :

· La documentation.

· La gestion des versions et l’archivage : la procédure de gestion de configuration mise en place pour le développement et la maintenance du logiciel.

· La gestion des faits techniques (anomalies et évolutions).

· Les revues.

· Le suivi et contrôle de la sous-traitance.
· La procédure de recette, livraison.

· La maintenance et l’assistance après livraison.























































































PAGE  
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
31/08/04 
Plate-Forme Opérationnelle de modélisation INRA - ACTA – ICTA 
Page 3 / 3

