Contenu du document « JOURNAL DES FAITS TECHNIQUES »

- Identification du projet logiciel et objet du document.

- Liste des faits techniques

Pour les rubriques du tableau suivant, voir explications au « contenu du document FFT ».

| N° du fait (réfé-rence) | Date | Auteur | Personne qui a exprimé le fait | Nature du fait (1) | Titre du fait | Etat d’entrée (2) | Etat de sortie (2) | Informations de description, d’analyse, de modification du fait. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Valeurs : évolution, anomalie.

- Valeurs : notification, examen, à prendre en compte, rejeté, reporté, traitement, modification effectuée, modification approuvée.

Contenu du document « FICHE DE FAIT TECHNIQUE »

Pour une FFT donnée, les informations qui sont renseignées, parmi  toutes les informations listées ci-dessous, dépendent de la « Nature du fait » et de son « Etat » (état d’entrée, état de sortie).

- Identification du projet logiciel et objet du document.

Informations d’identification du fait :

- N° du fait (référence).

Par exemple numéroter les évolutions E_xxx et les anomalies A_xxx.

- Date.

- Auteur (rédacteur de la FFT).

- Personne qui a exprimé le fait.

- Nature du fait :

- Les valeurs prises par  « Nature du fait » sont : évolution, anomalie.

| - Valeur | - Description |
| --- | --- |
| - Evolution | - Cela inclut les étapes de la demande d’évolution aux modifications pour réaliser l’évolution ; inclut des idées d’amélioration exprimées en interne. |
| - Anomalie | - Cela inclut les étapes du rapport d’anomalie aux corrections de l’erreur. |

- Titre du fait technique.

- Etat d’entrée et état de sortie :

Ces deux champs renseignent sur l’avancement de la gestion du fait :

- Etat d’entrée : état dans lequel est pris le fait technique.

- Etat de sortie : état dans lequel est rendu, laissé le fait technique.

Le fait de gérer simultanément deux champs permet de garder la trace de l’historique du fait.

- Les valeurs prises par  « Etat »  (« état d’entrée » et « état de sortie ») sont : notification, examen, à prendre en compte, rejeté, reporté, traitement, modification effectuée, modification approuvée.

| - Valeur | - Description |
| --- | --- |
| - notification | - Le fait n’a pas été discuté. - Selon la nature du fait, c’est la demande d’évolution, le rapport d’anomalie. |
| - examen | - Le fait est en cours d’examen (discussion, analyse préliminaire). |

Dès qu’une décision a été prise, le fait passe à un des 3 états : « à prendre en compte », « rejeté », reporté ».

| - à prendre en compte | - Après examen, il a été décidé de traiter le fait (faire analyse détaillée et traitement). |
| --- | --- |
| - reporté | - Après examen, il a été décidé de traiter le fait mais plus tard |
| - rejeté | - Après examen, il a été décidé de ne pas traiter le fait. Le fait est alors clos. |

Un fait « à prendre en compte » passe successivement à « traitement » puis « modification effectuée » et enfin « modification approuvée ». Le fait est alors clos.

| - traitement | - Le fait est en cours de traitement (analyse détaillée et traitement). |
| --- | --- |
| - modification effectuée | - la modification est effectuée. |
| - modification approuvée | - la modification a été approuvée. |

Informations de description du fait :

- Notamment dans le cas d’une notification d’anomalie : description du contexte et des circonstances dans lesquelles a été relevée l’anomalie (en tests d’intégration, utilisation opérationnelle, …). Préciser si l’erreur est reproductible, aléatoire …

Informations d’analyse du fait :

Dans la FFT « notification » du fait, il peut éventuellement être donné de premiers éléments d’analyse. Il seront complétés dans les FFT «  examen » et « traitement ».

Quelques informations d’analyse :

- Intérêt et utilité de la prise en compte du fait, personne bénéficiaire (l’utilisateur, le développeur, l’administrateur …) et activité concernée (debug, utilisation, codage …).

- Priorité de la prise en compte du fait technique, avis sur son importance, son urgence, son intérêt : majeur, mineur, indispensable, accessoire, urgent, prioritaire …

- Pour une anomalie : émissions d’hypothèses.

- Identification des enjeux, risques, difficultés, éléments manquants, éléments bloquants.

- Idées de solutions de modifications.

- Estimation de la complexité de la modification envisagée.

- Estimation de l’ampleur de la modification envisagée (charge de travail) et prévision de déroulement de la modification envisagée.

Informations de modification :

Dans les FFT « notification » et « examen » du fait, il peut éventuellement être donné de premiers éléments pour des idées de modification. Ils seront complétés dans la FFT « traitement ».

- Description de la modification retenue, identification des changements à chaque niveau (spécification, conception, codage).

- Justification du choix et de la méthode.